ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку программного обеспечения

«Система управления рассылками»

Разработал:

Студент СтГАУ

Гулиев Р.С

«29» 06 2026

Москва 2026

1. Введение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке программного обеспечения «Система управления рассылками» (далее — ПО), устанавливает порядок разработки, контроля и приёмки программного продукта.

ПО предназначено для автоматизации процессов создания, планирования, отправки и анализа массовых email-рассылок и SMS-уведомлений клиентской базе организации.

2. Основания для разработки

2.1. Документы, на основании которых ведётся разработка

- Договор № 45/МР-ИТ от 15.06.2026 г. между ООО «Маркетинговые решения» и ООО «ИТ-Интеграция».

- Технико-экономическое обоснование создания системы (утверждено заказчиком 20.06.2026 г.).

- Заявка на разработку ПО (вх. № 78 от 01.06.2026 г.).

2.2. Наименование темы разработки
Разработка программного обеспечения «Система управления рассылками» (шифр: УР-ПО-2026).

2.3. Сроки начала и окончания разработки
Начало:01.07.2026г.
Окончание: 15.09.2026 г.

3. Назначение разработки

3.1. Функциональное назначение ПО
ПО предназначено для автоматизации следующих процессов:

- управление клиентской базой контактов (импорт, сегментация, очистка);

- создание и управление шаблонами писем (HTML-редактор, поддержка переменных);

- планирование и отправка массовых рассылок (email и SMS);

- проведение A/B-тестирования различных вариантов сообщений;

- сбор и анализ статистики по рассылкам (открытия, клики, конверсия);

- формирование и экспорт аналитических отчётов.

3.2. Эксплуатационное назначение ПО
ПО используется сотрудниками маркетингового отдела (маркетологами, аналитиками) и администратором системы для организации маркетинговых коммуникаций с клиентами.

3.3. Целевая аудитория

- маркетологи — 3 человека;

- аналитик — 1 человек;

- администратор — 1 человек.

4. Требования к программе

4.1. Требования к функциональным характеристикам

Подсистема управления контактами

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Импорт контактов | Импорт из CSV, XLSX, Google Sheets с автоматическим определением структуры |
| 2 | Сегментация базы | Разделение по группам (география, активность, интересы) |
| 3 | Очистка дубликатов | Автоматическое обнаружение и удаление дублирующихся записей |
| 4 | Ручное редактирование | Добавление, изменение, удаление контактов через интерфейс |
| 5 | Поиск контактов | Быстрый поиск по ФИО, email, телефону, группе |

Подсистема управления шаблонами

| № | Функция | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание шаблона | Визуальный редактор |
| 2 | Переменные | Вставка переменных |
| 3 | Медиафайлы | Загрузка и управление изображениями, вложениями |
| 4 | Сохранение шаблонов | Сохранение в библиотеке, категоризация |
| 5 | Предпросмотр | Предварительный просмотр письма перед отправкой |

4.2 Требование к надежности

- Восстановление после сбоя < 4 ч;

- Резервное копирование – ежедневно;

- Транзакция обработки данных;

- Валидация телефонов и Email;

- Сообщение об ошибках на русском языке

4.3 Условия эксплуатации

- Режим работы: круглосуточный

- Техническое обслуживание: ежемесячно

- Квалификация персонала

4.4 Требования к техническим средствам

Сервер:

- CPU: Intel Xeon E5;

- RAM >= 32ГБ;

- SSD >= 500ГБ;

Клиент:

- Браузеры: Chrome, Firrefox, Яндекс.Браузер

- ОС: Windows 10/11, macOS 12+, Linux

5. Требования к программной документации

Руководство пользователя. Руководство администратора. Описание API